СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

04. 06. 2024 г. №172

с. Терновое

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Терновского сельского поселения от 18.08.2017 №78 « О принятии Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Терновского сельского поселения

Острогожского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы.»(в редакции решения от 25.07.2019 г.№151, от 27.04.2020г. №184, от 25.02.2021г. №31, от13.05.2022г. №83, от 29.03.2023 №120 )

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Терновского сельского поселения, Генеральным планом Терновского сельского поселения Совет народных депутатов Терновского сельского поселения

Р Е Ш И Л:

1.Внести в решение Совета народных депутатов Терновского сельского поселения от 18.08.2017 г.№78 « О принятии Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Терновского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы» .»(в редакции решения от 25.07.2019 г.№151, от 27.04.2020г. №184, от 25.02.2021г. №31, от 13.05.2022г. №83, от 29.03.2023 №120 )

 следующие изменения, изложив программу в новой редакции согласно приложения

2. Настоящее решение подлежит обнародованию.

3.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Терновского сельского поселения В. В. Черникова

 Приложение к решению Совета народных депутатов Терновского сельского поселения от 04.06.2024 г.№172

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры Терновского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Терновского сельского поселения (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Федеральный закон от 06.10.2003 [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» -Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»- Устав Терновского сельского поселения- Генеральный план Терновского сельского поселения- Схема территориального планирования Воронежской области |
| Заказчик Программы | Администрация Терновского сельского поселения Адрес: Воронежская область, Острогожский район, с. Терновое, ул .Советская д. 48а |
| Основной разработчик Программы  | Администрация Терновского сельского поселения Адрес: Воронежская область, Острогожский район, с. Терновое, ул. Советская д. 48а |

|  |  |
| --- | --- |
| Основные цели Программы | Целью настоящей программы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции, ремонте объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| Задачи Программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые оказатели (индикаторы) Развития транспортной инфраструктуры | - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.;- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.;- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км.;- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км.;- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км.;- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа разрабатывается на срок не менее 10 летМероприятия Программы охватывают период с 2017 по 2027 годы Этапы реализации мероприятий Программы1 этап 2017-20212 этап 2022-2027 |
| Основные мероприятия Программы | Мероприятия по- проектированию- строительству- реконструкции- капитальному ремонту и ремонту объектов транспортной инфраструктуры |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | В результате реализации мероприятий Программы к 2027 году ожидается:- повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;-повышение безопасности дорожного движения- развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения- обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 23525,8 тыс. руб., в том числе в первый этап по годам:2017 год – 833,5 тыс. руб.;2018 год – 2 567,9 тыс. руб.;2019 год – 3600,0 тыс. руб.;2020 год – 4221,8тыс. руб.;2021 год – 605,3 тыс. руб.;Во второй этап: 2022 год – 2145,1 тыс. руб.;2023 год – 6162,3 тыс. руб.;2024 год – 785,6 тыс. руб.;2025 год – 856,3 тыс. руб.;2026-2027 год – 1748,0 тыс. руб.;Источник финансирования Программы - бюджет Терновского сельского поселения |

2.Пункт 2.4 программы изложить в новой редакции :

 Характеристика сети дорог Терновского сельского поселения

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Терновского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Улично - дорожная сеть Терновского сельского поселения достаточно развита. В составе улично-дорожной сети сельского поселения следует выделить главные улицы.

Главная улица – связь жилых территорий с общественным центром.

В составе населённых пунктов Терновского сельского поселения следует выделить главные улицы и дороги местного значения, которые составляют основу планировочной структуры улично-дорожной сети. Данные улицы и дороги должны обеспечивать удобные транспортные связи населения с основными местами приложения труда, районными центрами, зонами отдыха, а также с другими главными улицами и внешними автомобильными дорогами. В селе Терновое к главным улицам можно отнести: ул. Октябрьская, ул. Советская. В селе Ездочное к главным улицам можно отнести: ул. Верхняя, . В п. Гослесопитомника к главным улицам можно отнести: ул. Садовая.

В дополнение к вышеперечисленным улицам существует сеть улиц и проездов местного значения, обеспечивающая связи жилых групп, домов, предприятий с магистралями поселения и района.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселения

 Перечень

автомобильных дорог общего пользования местного значения

Терновского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, м | Категория(при наличии) |
|  | Вид покрытия |
| Всего | асфальт (м) | грунт (м) | щебень (м) |
| 01 | 20 631 476 ОП МП 01 | с.Терновое, ул.Советская, участок №1 | 1524 | 1524 |  |  |  |
| 02 | 20 631 476 ОП МП 02 | с.Терновое, ул.Советская, учпсток №2 | 290 | 290 |  |  |  |
| 03 | 20 631 476 ОП МП 03 | с.Терновое, ул.Советская, участок №3 | 153 | 153 |  |  |  |
| 04 | 20 631 476 ОП МП 02 | с.Терновое, ул.Октябрьская, участок №1 | 1663 | 1663 |  |  |  |
| 05 | 20 631 476 ОП МП 02 | с.Терновое, ул.Октябрьская, участок №2 | 1097 | 1097 |  |  |  |
| 06 | 20 631 476 ОП МП 02 | с.Терновое, ул.Октябрьская, участок №3 | 330 |  |  | 330 |  |
| 07 | 20 631 476 ОП МП 03 | с.Терновое, ул.Первомайская, участок №1 | 916 | 916 |  |  |  |
| 08 | 20 631 476 ОП МП 03 | с.Терновое, ул.Первомайская, участок №2 | 1362 | 920 |  | 442 |  |
| 09 | 20 631 476 ОП МП 03 | с.Терновое, ул.Первомайская, участок №3 | 163 |  |  | 163 |  |
| 10 | 20 631 476 ОП МП 03 | с.Терновое, ул.Первомайская, участок №4 | 101 |  | 101 |  |  |
| 11 | 20 631 476 ОП МП 03 | с.Терновое, ул.Первомайская, участок №5 | 202 |  |  | 202 |  |
| 12 | 20 631 476 ОП МП 03 | с.Терновое, ул.Первомайская, участок №6 | 098 |  |  | 098 |  |
| 13 | 20 631 476 ОП МП 03 | с.Терновое, ул.Первомайская, участок №7 | 202 |  | 202 |  |  |
| 14 | 20 631 476 ОП МП 03 | с.Терновое, ул.Первомайская, участок №8 | 169 | 169 |  |  |  |
| 15 | 20 631 476 ОП МП 04 | с.Терновое, переулок Голубец, участок №1 | 500 | 500 |  |  |  |
| 16 | 20 631 476 ОП МП 04 | с.Терновое, переулок Голубец, участок №2 | 180 | 180 |  |  |  |
| 17 | 20 631 476 ОП МП 04 | с.Терновое, переулок Голубец, участок №3 | 599 | 599 |  |  |  |
| 18 | 20 631 476 ОП МП 05 | с.Терновое, переулок Фокин | 470 |  |  | 470 |  |
| 19 | 20 631 476 ОП МП 06 | с. Ездочное, ул. Верхняя | 1521 | 1521 |  |  |  |
| 20 | 20 631 476 ОП МП 07 | с.Ездочное, ул. Нижняя, участок №1 | 1613 |  | 324 | 1289 |  |
| 21 | 20 631 476 ОП МП 07 | с.Ездочное, ул. Нижняя, участок №2 | 257 |  | 257 |  |  |
| 22 | 20 631 476 ОП МП 07 | с.Ездочное, ул. Нижняя, участок №3 | 178 |  | 178 |  |  |
| 23 | 20 631 476 ОП МП 08 | п.Гослесопитомника, ул. Садовая | 1100 |  |  | 1100 |  |
|  | ИТОГО : |  | 14688 | 9532 | 1062 | 4094 |  |

Перечень автомобильных дорог местного значения утвержден постановлением

администрации Терновского сельского поселения от 21.09.2015 г. № 33 (в ред. от 23.03.2016 г. № 24 ,от 12.07.2018 г.№28,от 04.12.2018 г.№44,от 05.02.2020 г.№3, от 28.10.2020г.№25, от 16.11.2021г. №39, от 01.11.2022г. №43, от 21.02.2023г. №21, от 16.11.2023г. №53)

3.Пункт 5 программы изложить в новой редакции :

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

 С учетом сложившейся экономической ситуации, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

Мероприятия по развитию сети дорог Терновского сельского поселения

В целях повышения качественного уровня дорожной сети Терновского сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения к территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию сети дорог Терновского сельского поселения

Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Терновского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
|  | Ремонт автодорог местного значения с. Терновое по улицам: Советская -1600 кв. м.;  |  2017 г. | 833,5 | администрация Терновского сельского поселения  |
|  | Ремонт автодороги местного значения с. Терновое ул.Первомайская 1500 кв.м. | 2018 г. | 2567,9 | администрация Терновского сельского поселения  |
|  | Ремонт автодороги местного значения с. Терновое ул.Первомайская 1500 кв.м. |  2019г. | 3600,0 | администрация Терновского сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги местного значения с. Ездочное ул.Нижняя 1800 кв.м | 2020г. | 4221,8 | администрация Терновского сельского поселения  |
|  | Ремонт автодороги местного значения с. Терновое пер. Голубец 1700 кв.м | 2021г. | 605,3 | администрация Терновского сельского поселения  |
|  | Ремонт автодороги местного значения с Терновое ул Советская | 2022 г. | 1281,9 | администрация Терновского сельского поселения  |
|  | Ремонт автодороги местного значения с Терновое ул Октябрьская | 2022 г. | 863,2 | администрация Терновского сельского поселения  |
|  | Ремонт автодороги местного значения с. Терновое ул Первомайская,пос.Гослесопитомник ул.Садовая | 2023г. | 6162,3 | администрация Терновского сельского поселения |
|  | Ремонт автодорог местного значения с. Терновое ул. Советская, с. Ездочное ул. Нижняя | 2024 | 785,6 | администрация Терновского сельского поселения  |
|  | Ремонт автодороги местного значения С. Терновое ул. Советская | 2025 | 856,3 | администрация Терновского сельского поселения |
|  | Участки для ремонта дорог будут выбраны с учетом будущих потребностей | 2026-2027 | 1748,0 | администрация Терновского сельского поселения |

4.Пункт 6 программы изложить в новой редакции :

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета с возможным привлечением средств областного и федеральных бюджетов на реализацию мероприятий согласно объемам финансирования, указанным в паспорте Программы, а также средств внебюджетных источников

Общий объем финансирования Программы составляет 23525,8 тыс.. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы уточняются при формировании бюджета Терновского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

Перспективы Терновского сельского поселения связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйств.

5.Пункт 7 программы изложить в новой редакции :

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

 Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий её эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Критериями оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой.

Достижение целевых индикаторов и показателей в результате реализации Программы характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Целевые показатели и индикаторы Программы представлены в таблице

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |
| 2017 | 2018 | 2019 | Последующие годы |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,35 |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 3,7 | 3,75 | 4,29 | 4,15 |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 23,8 | 24,2 | 24,5 | 26,7 |